# Guía Paso a Paso – Implementación SGSI ISO/IEC 27001:2022 (VIT – Multi‑cliente)

Fecha: 2025-10-13  |  Material genérico para personalización.

# F0 – Inicio

## F0.1 Kick‑off, Charter y RACI

Qué preguntar:

• Sponsor y Responsable SGSI

• Objetivos de negocio

• Recursos y presupuesto

• Gobernanza (comité)

Qué hacer:

• Charter y RACI

• Canales del proyecto

• Plan de comunicaciones

Evidencia requerida:

• Charter firmado y RACI

Plantillas / entregables asociados:

• Charter tipo, RACI genérico

Tecnología/acciones recomendadas:

• Planner/Jira

• Confluence/SharePoint

## F0.2 Programa 150 días

Qué preguntar:

• Hitos internos/externos

• Dependencias con terceros

Qué hacer:

• Definir fases y entregables

• Tablero de seguimiento

Evidencia requerida:

• Plan aprobado

Plantillas / entregables asociados:

• Cronograma y tablero KPI

Tecnología/acciones recomendadas:

• Dashboards Power BI/Excel

# F1 – Contexto y Alcance

## F1.1 Contexto y Partes

Qué preguntar:

• Factores externos/internos

• Partes interesadas y requisitos

Qué hacer:

• Matrices de contexto y partes

• Derivar requisitos

Evidencia requerida:

• Matrices llenas

Plantillas / entregables asociados:

• 01-Contexto, 02-Partes, 13-MatrizLegal

Tecnología/acciones recomendadas:

• Pizarra digital

## F1.2 Alcance y Política

Qué preguntar:

• Procesos/sedes/sistemas

• Interfaces y exclusiones

Qué hacer:

• Definir alcance y política

Evidencia requerida:

• Documento de alcance

• Política SI

Plantillas / entregables asociados:

• 03-Alcance, Política SI

Tecnología/acciones recomendadas:

• Flujos de aprobación DMS

# F2 – Riesgos y Controles

## F2.1 Inventario de Activos

Qué preguntar:

• Activos y propietarios

• Clasificación C/I/D

Qué hacer:

• Completar inventario

• Definir manejo y etiquetado

Evidencia requerida:

• Inventario con dueños y clasificación

Plantillas / entregables asociados:

• 04-Activos

• Política de Clasificación

Tecnología/acciones recomendadas:

• Etiquetado M365/GWS, DLP

## F2.2 Metodología y Evaluación de Riesgos

Qué preguntar:

• Criterios de evaluación y aceptación

• Periodicidad y disparadores

Qué hacer:

• Aprobar metodología

• Aplicar matriz

Evidencia requerida:

• Registro de riesgos 05

Plantillas / entregables asociados:

• 05-Riesgos

Tecnología/acciones recomendadas:

• Excel/BI o GRC

## F2.3 Plan de Tratamiento y SoA

Qué preguntar:

• Opciones de tratamiento

• Controles necesarios y exclusiones

Qué hacer:

• Completar PTR y SoA

Evidencia requerida:

• PTR y SoA aprobados

Plantillas / entregables asociados:

• 06-PTR, 07-SoA

Tecnología/acciones recomendadas:

• Aprobaciones electrónicas

# F3 – Implementación y Operación

## F3.1 Implementación de Controles

Qué preguntar:

• Procedimientos necesarios

• Capacitación por rol

Qué hacer:

• Publicar políticas y procedimientos

• Capacitar y operar controles

Evidencia requerida:

• Procedimientos y registros

Plantillas / entregables asociados:

• 08-Procedimientos

Tecnología/acciones recomendadas:

• PAM/MFA/SIEM/Backups/Hardening

## F3.2 Control Operativo (Cl.8)

Qué preguntar:

• Criterios de procesos

• Control de cambios y de externos

Qué hacer:

• Planificar/implementar/Controlar

• Controlar cambios y terceros

Evidencia requerida:

• Registros de operación/cambios

Plantillas / entregables asociados:

• Formatos de registro, matriz de terceros

Tecnología/acciones recomendadas:

• ITSM, CMDB, contratos SI

# F4 – Evaluación y Mejora

## F4.1 Seguimiento y Medición

Qué preguntar:

• Qué medir, métodos, frecuencia, responsables

Qué hacer:

• Definir y recolectar KPI/KRI

Evidencia requerida:

• Tablero de indicadores

Plantillas / entregables asociados:

• 09-Indicadores

Tecnología/acciones recomendadas:

• Power BI/Excel

## F4.2 Auditoría Interna

Qué preguntar:

• Alcance, criterios, frecuencia, métodos, independencia

Qué hacer:

• Ejecutar programa e informar

Evidencia requerida:

• Planes, informes, ACC

Plantillas / entregables asociados:

• 10-Auditoria

Tecnología/acciones recomendadas:

• Repositorio y flujos

## F4.3 Revisión por la Dirección

Qué preguntar:

• Decisiones y recursos

Qué hacer:

• Preparar inputs y registrar decisiones

Evidencia requerida:

• Acta y plan de mejora

Plantillas / entregables asociados:

• 11-RevisionDir

Tecnología/acciones recomendadas:

• Minutas y seguimiento

# F5 – Pre‑certificación

## F5.1 Readiness y Ajuste Final

Qué preguntar:

• SoA/PTR reflejan estado real

• Evidencias suficientes

Qué hacer:

• GAP final y simulacro

• Correcciones finales

Evidencia requerida:

• Informe de readiness

Plantillas / entregables asociados:

• Checklist readiness

Tecnología/acciones recomendadas:

• Extracción de evidencias